Башкортостан Республикаһы 			Администрация сельского поселения

Ишембай районы						Иткуловский сельсовет

муниципаль районы			    			муниципального района

Этҡол ауыл Советы						Ишимбайский район

ауыл биләмәһе хакимиәте					Республики Башкортостан

453224,Ишембай районы, 					    453224, Ишимбайский район,

Үрге Этҡол ауылы, 						          с.Верхнеиткулово

Йәштәр урамы,2           					          ул. Молодежная, 2

тел. 74-8-35, 74-8-36 						         тел. 74-8-35, 74-8-36______________

# ИНН 0226002306, КПП 026101001, Р/С 40116810700140030022,  К/С 30101810600000000770, БИК 048073770,

# ОАО «УРАЛСИБ» г. Уфа,    ОКАТО 80231830001, E – mail: itkulsp@rambler.ru

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 31                                                                                                      20 сентября 2013 г

О     программе «О РАЗВИТИИ СИСТЕМ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО    ПОСЕЛЕНИЯ  ИТКУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РБ» НА 2014-2016г.

С целью развития систем наружного освещения Иткуловского сельского поселения Ишимбайского района РБ, в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 3 и 18 Устава сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, постановляю:

1.Утвердить муниципальную программу «РАЗВИТИЕ СИСТЕМ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  СЕЛЬСКОГО    ПОСЕЛЕНИЯ  ИТКУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РБ» НА 2014-2016г. (прилагается)

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения

Иткуловский сельсовет

муниципального района

Ишимбайский район

Республики Башкортостан:                                                  Р.Р.Гарифуллин

Утверждена постановлением администрации сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан от «20»сентября 2013 года № 31

ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО    ПОСЕЛЕНИЯ  ИТКУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РБ» НА 2014-2016г.

ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИТКУЛОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬОГО РАЙОНА

ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН  РБ»

НА 2014-2016 гг.

Содержание

Паспорт Программы

- Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

- Цели и задачи Программы

- Сроки и этапы реализации Программы

- Ресурсное обеспечение Программы

- Механизм реализации Программы

- Целевые индикаторы Программы

- Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

- Перечень мероприятий Программы

Паспорт Программы

Наименование Программы: муниципальная Программа «Развитие систем наружного освещения сельского   поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский  район  РБ» на 2014-2016гг.

Основание разработки Программы: Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Государственный заказчик Программы: Администрация  сельского   поселения  Иткуловский сельсовет  муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

Основные разработчики Программы: администрация сельского поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ.

Цели и задачи программы: Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов  сельского   поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский  район  РБ, формирование комфортных условий проживания населения , решение проблем безопасности дорожного движения.

Задачи: Развитие систем наружного освещения систем наружного освещения  сельского   поселения Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский  район  РБ; увеличение количества освещаемых территорий в сельском   поселении Иткуловский сельсовет муниципального района Ишимбайский  район  РБ ; повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат; экономное пользование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНЫМИ МЕТОДАМИ.

Вопросы развития систем наружного освещения имеют выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий жизни для жителей  сельского поселения. В этой связи большое значение придается приведению к нормативным значениям освещенности улиц, , жилых районов, территорий школьных и дошкольных учреждений, территорий общественных зданий, а также созданию комфортных условий проживания граждан, обеспечению безопасности дорожного движения в вечернее и ночное время.

Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым проявлением эффективности работы исполнительных органов государственной власти.

В настоящее время система наружного освещения по  СП  Иткуловский  сельсовет  включает в себя 56 световых приборов, включая территории объектов здравоохранения, образования и культуры, которые имеют недостаточное освещение.

Лампы накаливания и ртутные лампы составляют 100% общего парка источников света. При этом светоотдача ртутных ламп не соответствует требованиям СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» из-за коррозии или отсутствия оптического отсека.

Значительный износ сетей наружного освещения и оборудования трансформаторных подстанций, сверхнормативный срок их службы не позволяют обеспечить соответствующий современным нормам уровень надежности работы сетей и управления наружным освещением.

Согласно Федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Комплексной программе Республики Башкортостан «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 – 2014 годы», утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 июля 2010 года № 296, к первоочередным задачам по модернизации систем наружного освещения относятся установка энергоэффективных светильников, управление освещенностью по заданному расписанию или в зависимости от интенсивности естественного освещения. Решение данных задач позволит значительно уменьшить потребление электроэнергии на указанные цели.

Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения  СП  Иткуловский сельсовет  необходимо использовать осветительные приборы с натриевыми лампами, позволяющими создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем потреблении электроэнергии. В то же время назрела необходимость внедрения нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности . При этом особое внимание следует уделить светодиодным светильникам наружного освещения и по возможности устанавливать опытные партии.

В настоящее время планирование и финансирование потребления электрической энергии на нужды систем уличного освещения осуществляются исходя из финансовых возможностей местных бюджетов, а не реальных потребностей.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что фактическое состояние системы наружного освещения   СП  Иткуловский  сельсовет не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребностей населения в освещении. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

Основными целями Программы являются следующие:

- обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения СП Иткуловский сельсовет ;

- формирование комфортных условий проживания населения;

- решение проблем безопасности дорожного движения.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- увеличение количества освещаемых территорий в СП Иткуловский сельсовет;

- повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а так же снижение эксплуатационных затрат;

- экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения.

Реализация Программы предусматривает переход к формированию в СП Иткуловский   сельсовет условий, обеспечивающих более высокий уровень жизни населения.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Программа реализуется в два этапа:

1-й этап реализации Программы  включает в себя:

- Проведение инвентаризации установок уличного освещения;

- Развитие систем наружного освещения по существующим опорам и линиям с восстановлением неработающих светоточек и заменой морально устаревших светильников на более энергоэффективные.

2-й этап реализации Программы  подразумевает строительство новых, реконструкцию и модернизацию существующих систем наружного освещения с применением современных энергоэффективных технологий и материалов.

Реализация программы:

1-й этап:

Инвентаризация систем наружного освещения.

- Общая протяженность дорог, улиц, проездов – 30 км.

  - Протяженность освещенных частей дорог, улиц, проездов – 14 км.

- Количество дворов -741

  - Оборудованных системой наружного освещения .

- Количество объектов соцкультбыта – 8 ед., из них:

3.1  Оборудованных системой наружного освещения 8 ед.

4. Количество светоточек по состоянию на 01.09.2013 г.

|  | Кол-во, шт. | % |
| --- | --- | --- |
| Всего | 74 | 56 |
| С лампами накаливания 150 Вт |  |  |
| С ртутными лампами 250 Вт | 44 | 59 |
| С ртутными лампами 170 Вт |  |  |
| С натриевыми лампами 250 Вт |  |  |
| С натриевыми лампами 150 Вт | 30 | 41 |
| С натриевыми лампами 70 Вт |  |  |

5.Способы управления наружным освещением:

-включение осуществляется при помощи фотореле и реле времени.

2-й этап:

В ходе реконструкции и модернизации систем наружного освещения выполняются работы с использованием современных технологий и материалов, внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением, которые позволят снизить затраты на контроль, включения/отключения систем освещения, а так же использовать двухставочный тариф для оплаты потребленной электроэнергии, что уменьшит расходы денежных средств по данному направлению.

Мероприятия по реконструкции систем наружного освещения включают в себя замену существующих питательных пунктов на пункты нового образца, модернизацию диспетчерских пультов, создание систем управления на основе нового программного обеспечения с использованием электронных карт и информации, полученной при инвентаризации систем наружного освещения.

В ходе выполнения Программы будут производиться:

- Поэтапное снижение количества осветительных приборов со сроком службы более нормативного и с неэкономичными источниками света.

- Замена аварийных опор на железобетонные или металлические опоры с цинковым покрытием.

- Замена действующих сетей наружного освещения выработавших срок эксплуатации;

- Замена сетей с неизолированным проводом на самонесущий изолированный провод.

- Модернизация систем управления наружным освещением.

Объём работы в процессе реализации 2-го этапа «ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ  НАРУЖНОГО  ОСВЕЩЕНИЯ»

- Замена светильников с не экономичными источниками света.

В процессе реализации 2-го этапа программы необходимо произвести замену светильников с лампами ДНаТ мощностью 70 Вт. в количестве 106 шт.

4.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

При выделении средств федерального бюджета условия софинансирования будут пересмотрены в сторону уменьшения долей бюджета Республики Башкортостан и Бюджета СП Иткуловский сельсовет.

Объёмы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Республики Башкортостан.

Объёмы и источники финансирования Программы

Объем-7500тыс.руб   источник-Республиканский бюджет.

5.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Администрация  сельского  поселения Иткуловский  сельсовет  муниципального  района  Ишимбайский район – заказчик программы обеспечивает:

- эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- нормативно-правовое,  информационное и организационное сопровождение выполнения программных мероприятий.

6.ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ.

6.1. Доля освещенных частей улиц, проездов по с.Верхнеиткулово 56%

6.2. Процентное соотношение светильников

|  | Кол-во, шт. | % |
| --- | --- | --- |
| Всего | 74 | 56 |
| С лампами накаливания 150 Вт |  |  |
| С ртутными лампами 250 Вт | 44 | 59 |
| С ртутными лампами 125 Вт |  |  |
| С натриевыми лампами 250 Вт |  |  |
| С натриевыми лампами 150 Вт | 30 | 41 |
| С натриевыми лампами 70 Вт |  |  |
| с лампами ДНат мощностью 70 Вт |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения, годы | направление финансирования | сметная стоимость производства работ, тыс. руб | ожидаемый результаты реализации мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановление, ремонт, замена систем, наружного освещения в СП Иткуловский сельсовет | 2014 2016 | Замена ламп накаливания 250Вт. на светильники с лампами ДНаТ 70 Вт. в количестве 44 шт. Установка с светильников с лампами ДНаТ 70 Вт. | всего | в том числе по годам | Сокращение потребления электроэнергии от замены светильников на более энергоэкономич ные, снижение эксплуатационных затрат |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7600 | 2600 | 2500 | 2500 | - | - |  |